## Slide 1
C-16 실제 API Pilot
20-agent 실행 결과와 다음 엔진 과제
실제 API 연결 성공 · full-day run 미완주
Hanbit Digital Systems | A1B1C1 baseline
2026-10-01
Notes: Source: docs/research/C16_real_api_pilot.md. This deck reports an engineering pilot, not a research result.

## Slide 2
Pilot 범위
실제 API와 CRAFT 입력 경로를 먼저 확인
20
agents
1일 s0_smoke
추가 condition 없음
Token safety cap
500,000
Runtime 언어 확인
Speaker ID는 HDS-001부터 HDS-020
업무 목표와 persona는 영어
생성 conversation도 영어
한글 이름은 문서용 display_name에만 존재
CRAFT 입력에 한글 이름이 직접 들어가는 문제는 확인되지 않음
C-16 API PILOT | 2026-10-01
02
Notes: Source: runtime configuration audit in company_runtime.py and resolved OpenAI config.

## Slide 3
실제 API 실행 3회
각 실패가 다음 안전 설정을 결정
01
S0 baseline
daily plan 출력이 512-token 한도에서 잘림
9,895
tokens
02
S0 baseline
판단 한도 수정 후 100k 총 token 한도 도달
100,767
tokens
03
1일 s0_smoke
tick 5에서 500k token 안전 한도 도달
503,945
tokens
C-16 API PILOT | 2026-10-01
03
Notes: Source: manifest.json from runs/c16-real-pilot-20261001, -v2, and -v3. All three runs ended with status=failed.

## Slide 4
최종 시도에서 확인된 호출량
tick 5까지 385개 event 기록
Chart: 
| Decision | Speech | Embedding
API calls | 204 | 21 | 180
503,945
recorded tokens
143
action events
119
decision events
46
session events
tick 5에서 안전 중단
C-16 API PILOT | 2026-10-01
04
Notes: Source: runs/c16-real-pilot-20261001-v3/s0_smoke/replicate-1/manifest.json and events.jsonl.

## Slide 5
Pilot 해석
연결은 검증됐고, full-day scale은 검증되지 않음
정상 작동
gpt-6-luna 접근과 structured JSON
20-agent 초기화와 영어 prompt
event 및 memory 기록
token 상한의 호출 차단
확인하지 못함
1일 32 ticks 완주
최종 task·relationship trajectory
완성된 corpus와 CRAFT scoring
scenario 간 비교
세 시도 합산 추정 비용 ≈ $0.08
최종 금액은 OpenAI billing dashboard 기준
C-16 API PILOT | 2026-10-01
05
Notes: Pricing source: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-luna. Cost is an estimate from recorded usage; provider billing is authoritative.

## Slide 6
다음 실행 전 엔진 과제
01
Decision과 validation retry를 tick별로 계측하고 제한
02
Retrieval·reflection embedding 호출을 batch 처리하거나 빈도 축소
03
Budget 소진 시 부분 summary와 checkpoint 저장
04
Scripted 32-tick regression 후 실제 pilot 비용 재산정
다음 유료 run은 최적화와 새 비용 승인 이후 1회만 실행
06
Notes: Decision: do not raise the token ceiling again before reducing per-tick model and embedding calls.